Приложение  к приказу

МКОУ Прогимназия №2 г.п. Терек

от «26» августа 2021 г. №69

План

мероприятий («дорожная карта») МКОУ Прогимназия №2 г.п. Терек по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых им услуг в сфере образования

- Общее описание «дорожной карты»

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») МКОУ Прогимназия №2 г.п. Терек (далее - ОУ) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых им услуг в сфере образования направлена на обеспечение условий доступности для инвалидов по оказанию образовательных услуг ОУ.

Целью «дорожной карты» является поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объектов и предоставляемых им услуг в сфере образовании

Целями реализации «дорожной карты» являются:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов в сфере образования;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере образования;

- проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам и услугам, проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, способных обеспечить реализацию запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

Исполнителем «дорожной карты» является ОУ.

Сроки реализации «дорожной карты» - 2021-2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

- Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2025 год | 2030 год |  |
| 1. | Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 100 | 100 | 100 | ОУ |
| 2. | Утвержденный Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг | % | 100 | 100 | 100 | ОУ |
| 3. | Нанесение на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики | % | 100 | 100 | 100 | ОУ |
| 4. | Обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, оказание им помощи | % | 100 | 100 | 100 | ОУ |
| 5. | Педагогические работники, прошедшие специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников ОУ | % | 80 | 100 | 100 | ОУ |
| 6. | Доля работников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи | % | 60 | 65 | 70 | ОУ |
| 7. | Обеспечены специальные условия для получения качественного образования инвалидами и другими воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья | % | 24 | 30 | 35 | ОУ |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг

| N п/ п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  |  | Срок реализации |  | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Адаптация здания и прилегающих территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей |  | Государственная программа КБР «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства КБР от 23.05.2016 г. № 90-ПП |  | ОУ |  | 2021-2025 годы |  | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуг, условий индивидуальной мобильности инвалидов и их возможности для самостоятельного их передвижения; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Включение в административные регламенты ОУ локальные акты по обеспечению условий доступности для инвалидов | Федеральный закон от 01.12. 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» |  | ОУ |  | 2021-2025 годы |  | Создание условий доступности для инвалидов государственных услуг |  |
| 2. | Проведение консультаций для педагогов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Приказ ОУ |  | ОУ |  | 2021-2026 годы |  | Увеличение доли педагогических работников, прошедших обучение или инструктирование |  |